 Projekt 

UMOWA  NR  ...................

zawarta w dniu .................... w Jeleniej Górze pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową   „Związkowiec”  z  siedzibą  w  Jeleniej Górze  ul.  Kiepury  53  reprezentowaną  przez Zarząd 
w osobach:  

1. Kazimierz Trusewicz    -    Prezesa Zarządu,
2. Urszula Pardela             -    Z-ca Prezesa, Główny Księgowy, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a 
       .............................................................................................., posiadającym numer identyfikacyjny NIP .....................zarejestrowanym w spisie działalności gospodarczej pod numerem ...............................zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” zawarta została umowa następującej treści  :

§ 1


Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  malowanie wiatrołapów w pięciu klatkach  w budynku przy ul. Kiepury 53.

Zakres prac:

    - przygotowanie   powierzchni   ścian   i   sufitów   pod    malowanie,

    - miejscowe     naprawy     tynków,

    - dwukrotne  malowanie  wewnątrz  powierzchni  ścian  i  sufitów  farbami  emulsyjnymi 

      w  kolorze  białym,

    - dwukrotne   malowanie   lamperii   farbami   olejnymi   w   kolorze   beżowym,

    - dwukrotne   malowanie   cokołów    farbami   olejnymi   w   kolorze   siwym,
    - dwukrotne  malowanie  zewnętrznych skrzydeł drzwiowych  farbami  olejnymi  

      w   kolorze   siwym

    - dwukrotne    malowanie   stolarki okiennej   farbami    olejnymi   w    kolorze   białym,

    - naprawa  schodów zewnętrznych,

    - remont pokrycia papowego i obróbek blacharskich. 

§ 2

Termin    rozpoczęcia    umowy    ustala    się    na    dzień  :      ........................

Termin    zakończenia    umowy   ustala    się    na    dzień  :          31.07.2009r.
§ 3

      Za wykonanie zadania określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto            w wysokości ....................... zł , ( słownie:....................................................................... zł),
w tym:   cena netto wynosi:.......................zł,    podatek VAT w wysokości   ...................zł.
§ 4

1.  Podstawą   do   zapłaty    wynagrodzenia    za    wykonanie    przedmiotu    umowy    jest  

     zakończenie    zadania    i    dokonanie    jego    bezusterkowego    odbioru. 

2.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  faktury  za wykonanie  zadania w terminie 14
     dni   od   daty   jej   dostarczenia   wraz    z    kompletem    dokumentów    z   odbioru
     robót    oraz    dokumentami    poświadczającymi    jakość    zastosowanych     materiałów. 

3.  Faktura     za     wykonane     zadanie    płatna     będzie     przelewem     na      konto
     Wykonawcy     wskazane     na     fakturze.

§ 5

1.  Zamawiający   ustanawia kwotę w wysokości  10 % wartości netto przedmiotu umowy  tj.

     kwotę w wysokości ................... zł (słownie: ........................ złotych) jako zabezpieczenie
     należytego            wykonania               przedmiotu                 umowy. 
2.  Najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  kwota  należytego  wykonania  umowy  musi  się
     znaleźć na koncie Spółdzielni. 

3.  Kwota   należytego   zabezpieczenia   przedmiotu umowy zostanie zwrócona  Wykonawcy
     w    wysokości     nominalnej     następująco  :

       - 50 %     kwoty   zostanie   zwrócona  w  terminie  14  dni  po  upływie  okresu gwarancji
          i   rękojmi   na    podstawie   bezusterkowego   protokołu    przeglądu    gwarancyjnego.  

       - 50 %  kwoty   zostanie  zwrócona    w   terminie   do   14 dni  po   odbiorze   końcowym 
          przedmiotu umowy.

                                                                  § 6

1. Roboty   ujęte   umową   Wykonawca   wykona   zgodnie   z   obowiązującymi    normami,
    przepisami   technicznymi   i   wiedza    techniczną .

3. Wykonawca   zobowiązany   jest   do   przekazania  Zamawiającemu  certyfikatu zgodności
    z   Polską    Normą   lub   aprobaty    technicznej    do    każdego    używanego     materiału.
4. Wykonawca   zobowiązany   jest   do   zapewnienia   na   terenie   budowy ochrony mienia,
    ochrony   ppoż ,   bhp   oraz   utrzymania   porządku . 

5. Jeżeli   w   trakcie   wykonywania   robót   objętych   niniejszą   umową   wystąpi   z    winy
    Wykonawcy    szkoda    materialna    w    stosunku    do    osób    trzecich ,    Wykonawca
    zobowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów  wyrządzonej  szkody,  bądź  naprawienia  jej  we
    własnym   zakresie .

6.  Roboty   objęte  niniejszą    mową    Wykonawca    wykona   własnymi siłami bez udziału
     podwykonawców.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości  na całość robót objętych umową na okres ........................................miesięcy od daty odbioru końcowego.

2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bezpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez

     Zamawiającego   wszelkich   usterek,   które   powstały   z   przyczyn   leżących  po stronie

     Wykonawcy  wykrytych  przy  odbiorze  oraz  w  okresie  gwarancji.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu

     umowy  istniejących  w  czasie  dokonywania  czynności  odbioru  oraz  wad  ujawnionych 
     w  okresie  gwarancji  i  rękojmi.

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi istnienia  wad      nie     nadających     się     do     usunięcia     Zamawiający    może:

      a/ jeżeli    wady     umożliwiają    użytkowanie    przedmiotu    umowy    zgodnie    z   jego

          przeznaczeniem    obniżyć    wynagrodzenie    za    ten    przedmiot    odpowiednio    do

          utraconej wartości użytkowej i technicznej; 

      b/ jeżeli   wady  uniemożliwiają    użytkowanie   przedmiotu   umowy    zgodnie    z    jego

          przeznaczeniem  –  żądać  wykonania   przedmiotu   umowy   po  raz drugi, zachowując

          prawo  domagania  się  od  Wykonawcy  naprawienia  szkody  wynikłej  z   opóźnienia.

5.  Wykonawca    wyraża     zgodę     na    usunięcie  wad    przez    osobę    trzecią    na  koszt              i   ryzyko    Wykonawcy,    jeżeli    nie    usunie    ich   w   terminie   wyznaczonym  przez Zamawiającego 14 dni od wezwania.

6.   Uprawnienia   z   tytułu   rękojmi  za wady fizyczne wygasają po upływie ............licząc od

      daty        bezusterkowego        odbioru          końcowego          przedmiotu           umowy.

7.   Zamawiający  może  dochodzić    roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  także po  upływie  

      terminów    rękojmi,   jeżeli    reklamował    wadę     przed    upływem    tych     terminów.  

§ 8

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary  umowne :

     a/    w    wypadku     odstąpienia      od     umowy    z     przyczyn ,    za     które      ponosi
          odpowiedzialność    Wykonawca    w    wysokości   20 %  wynagrodzenia    umownego
          netto za przedmiot umowy ,

     b/ za    zwłokę    w   oddaniu   określonego   w   umowie    przedmiotu    odbioru    z   winy
         Wykonawcy  w  wysokości  0,5 %  wynagrodzenia  umownego  netto  za   każdy   dzień

         zwłoki ,

     c/ za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji
         bądź  rękojmi  w  wysokości   1%   wynagrodzenia   umownego   netto  za  każdy   dzień
         zwłoki ,   liczony   od   dnia   wyznaczonego   na   usunięcie   wad. 

2  .Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
     wysokość  kar  umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  (art. 484 KC ).

3.   Zamawiający  może   odstąpić   od   umowy,   jeżeli : 

     a/ zostanie   wszczęte    postępowanie    egzekucyjne    lub    zabezpieczające     przeciwko
        Wykonawcy,
     b/ Wykonawca  przerwał  realizację  robót  na  okres  powyżej  7 dni  i  nie  kontynuuje ich
         pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego , 

     c/ Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową . 

§ 9

Wykonawca  ustanawia na budowie swojego przedstawiciela  w osobie..............................

Zamawiający  ustanawia na budowie swojego przedstawiciela  w osobie..............................

§ 10 

1.  Wszelkie  zmiany  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem nieważności.

2.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą   umową   mają   zastosowanie   odpowiednie
     przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.  Ewentualne  spory  wynikające  z  treści  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla
     Zamawiającego.

§ 11 

      
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z  których 1 egz. otrzymuje Wykonawca ,  a  2  egz. otrzymuje  Zamawiający .

         ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

                                                                              ZATWIERDZAJĄCY 

                                                                              Zarząd S.M. „Związkowiec”

PAGE  
3

